

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**รอบ 6 เดือน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)**

**ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย**

**อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง**

**ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน**

**ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)**

**ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1** กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง การปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน(1)แผนงานวิศวกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | กอสรางรางระบายนํ้า คสล.ซอย 2 หมูที่ 7 | 400,00 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 2 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่สุขป่าสัก หมู่ที่ 9 | 400,00 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 3 | กอสรางถนนลูกรังเกลี่ยเรียบเพื่อการเกษตรทุงแมเจดีย บานสบมาหมูที่ 10 | 100,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 4 | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงคบานสบมา หมูที่ 10 | 300,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 5 | ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.ทุกซอยบานหัวทุง หมูที่ 3 | 350,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 6 | ปรับปรุงผิวถนนคสล.ดวยแอสฟสติกสคอนกรีตทุกซอย บานแมสุขเหนือ หมูที่ 8 | 450,000 | - | - | / | - | - | 17มี.ค. –15พ.ค.68 | กองช่าง |  |
| 7 | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงคหนาวัดปาแขมบานปาแขม หมูที่ 5 | 150,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 8 | ก่อรางหองนํ้าสาธารณะบริเวณอาคารเอนกประสงคในหมูบานบานแมสุขใน หมูที่ 4 | 350,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 9 | ขยายไหลทางถนนคสล.เริ่มจากบานเลขที่ 57ถึงบานเลขที่ 114บ้านใหมหลายทา หมูที่ 2 | 150,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |

-2-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

 (1) แผนงานวิศวกรรมโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณเบิกจ่าย(บาท | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | กอสรางรางสงนํ้าคสล.ลําเหมืองทุงยาวตอจากจุดเดิมบานแมมา หมูที่1 | 110,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 2 | กอสรางฝายชะลอนํ้า คสล.ทุงงิ้วเฒา บานแมมา หมูที่ 1 | 290,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 3 | กอสรางทอลอดเหลี่ยมคสล. หมูที่ 2 | 250,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 4 | จัดซื้อซัมเมิสซิเบิ้ลและทอPVCพรอมอุปกรณระบบน้ำบาดาลบ้านหัวทุง หมูที่ 3 | 100,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 5 | ซื้อซัมเมิสซิเบิ้ลและทอPVCพรอมอุปกรณระบบน้ำบาดาลบานแมสุขใน หมูที่ 4 | 100,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 6 | กอสรางทอลอดเหลี่ยมคสล.ทุงนายจันทรเสียงกวาง หมูที่ 5 | 200,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 7 | กอสรางรางสงนํ้า คสล.ตอจากจุดเดิมลําเหมืองทุงใหม-ทุงยาวบานนํ้าหลง หมูที่ 6 | 400,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1. กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1)แผนงานเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการปลูกปา | 15,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |

-3-

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 1.1 กลยุทธ/แนวทางพัฒนา การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 (1)แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลวังซาย | 100,000 | - | - | / | - | - | 13มี.ค68 ถึง14เม.ย68 | สำนักปลัด |  |

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 1.2 กลยุทธ/แนวทางพัฒนา การอนุรักษฟนฟู การเฝาระวังและการปองกัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 (1)แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการรณรงคในการควบคุมไฟปาและทําแนวกันไฟ | 20,000 | 17,500 | / | - | - | - | 1ถึง6มี.ค.68 | สำนักปลัด |  |
| 2 | สรางฝายชะลอนํ้า | 20,000 | 20,000 | / | - | - | - | 20ถึง26ก.พ.68 | สำนักปลัด |  |

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.3 กลยุทธ/แนวทางพัฒนา การอนุรักษฟนฟู การเฝาระวังและการปองกัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1)แผนงานเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช | 20,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ | 200,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |

-4-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

* 1. กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(1)แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 10,028,000  | 3,403,400 | - | / | - | - | 1ต.ค.67ถึง30ก.ย.68 | สำนักปลัด |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,181,000 | 634,200 | - | / | - | - | 1ต.ค.67ถึง30ก.ย.68 | สำนักปลัด |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 132,000 | 55,000 | - | / | - | - | 1ต.ค.67ถึง30ก.ย.68 | สำนักปลัด |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

* 1. กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(1)แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | เงินสบทบกองทุนสวัสดิ์การชุมชน | 15,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ | 10,000 | 10,000 | / | - | - | - | 1-12มี.ค.68 | สำนักปลัด |  |

-5-

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย
 3.4 กลยุทธ/แนวทางพัฒนา การศึกษา
 (1)แผนงานสังคมสงเคราะห

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | รถรับ-ส่ง นักเรียน (ศพด) | 162,000 | 53,386.36 | - | / | - | - | 1ต.ค.67ถึง30ก.ย.68 | สำนักปลัด |  |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 3.5 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การศึกษา

(1)แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | 50,000 | / | - | - | - | 6ถึง11ม.ค.68 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังซ้าย | 352,800 | 117,432 | - | / | - | - | 1ต.ค.67ถึง30ก.ย.68 | สำนักปลัด |  |
| 3 | วัสดุงานบ้าน งานครัว  | 750,000 | 215,832.34 | - | / | - | - | 1ต.ค.67ถึง30ก.ย.68 | สำนักปลัด |  |
| 4 | อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.แม่สุขวังเหนือ | 508,800 | 254,000 | - | / | - | - | 1ต.ค.67ถึง30ก.ย.68 | สำนักปลัด |  |
| 5 | อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.แม่สุขใน | 259,200 | 129,600 | - | / | - | - | 1ต.ค.67ถึง30ก.ย.68 | สำนักปลัด |  |
| 6 | อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.บ้านป่าแขม | 437,300 | 218,700 | - | / | - | - | 1ต.ค.67ถึง30ก.ย.68 | สำนักปลัด |  |
| 7 | อุดหนุนอาหารกลางวัน รร.บ้านหัวทุ่ง | 334,800 | 167,400 | - | / | - | - | 1ต.ค.67ถึง30ก.ย.68 | สำนักปลัด |  |

-6-

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย
3.6 กลยุทธ/แนวทางพัฒนา การสาธารณสุข
 (1)แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการสุขาภิบาลอาหารและประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร | 10,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | 113,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 4 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ | 34,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกวิธี | 20,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 6 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 86,000 | 86,000 | / | - | - | - | 1ต.ค.67ถึง31ม.ค.68 | สำนักปลัด |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 3.7 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

(1)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | จัดงานประเพณีลอยกระทง | 40,000 | 40,000 | / | - | - | - | 11-15พ.ย.67 | สำนักปลัด |  |
| 2 | ประเพณีวันเข้าพรรษา | 20,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 3 | ประเพณีสงกรานต์ | 190,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 4 | อุดหนุนสภาสภาวัฒนธรรมอำเภอวังเหนือ | 10,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 5 | อุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี | 20,000 | 20,000 | / | - | - | - | 1ต.ค.67ถึง31ธ.ค.67 | สำนักปลัด |  |

-7-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 3.8 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมการเข้มแข็งของชุมชน

 (1)แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 100,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 3.7 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมการเข้มแข็งของชุมชน

 (1)แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000 | 20,000 | / | - | - | - | 1ต.ค.67ถึง31ธ.ค.67 | สำนักปลัด |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 3.8 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมการเข้มแข็งของชุมชน

 (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการอบรมและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชน | 10,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |

-8-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

 3.9 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมการเข้มแข็งของชุมชน

 (1)แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ | 15,000 | 15,000 | / | - | - | - | 1ต.ค.67ถึง31ธ.ค.67 | สำนักปลัด |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจ

 4.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้

 (1) แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับสตรีในชุมชน | 10,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุ | 10,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจ

 4.2 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมตลาดและใช้สินค้าท้องถิ่น

 (1) แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ | 10,000 | 10,000 | / | - | - | - | 1ต.ค.67ถึง31ม.ค.68 | สำนักปลัด |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาบุคลากร

 4.3 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร

 (1) แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 20,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการเงินการคลัง | 10,000 | - | - | - | / | - | - | กองคลัง |  |

-9-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาบุคลากร

 1.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 (1)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร | 10,000 | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |  |

* 1. กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการบริโภค
1. แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | ครุภัณฑ์การเกษตรซัมเมิร์สสูบน้ำ(Submerse) | 100,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

**แผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2568**

 **(กันเงินงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ พ.ศ.2570)**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1. กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง การบำรุงรักษาถนน สะพาน

(1)แผนงานวิศวกรรมโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ 188 ถึงบ้านเลขที่ 202 บ้านแม่สุขใน | 440,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านเลขที่ 135 ถึงบ้านเลขที่ 129 บ้านใหม่หล่ายท่า หมู่ที่ 2 | 400,000 | 397,000 | / | - | - | - | 14พ.ย.67ถึง10ม.ค.68 | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างลานคสล.ป่าช้า บ้านสบม่า หมู่ที่ 10 | 400,000 | 399,000 | / | - | - | - | 6พ.ย.67ถึง13ธ.ค.67 | กองช่าง |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบเพื่อการเกษตรสายทุ่งใน-ทุ่งผง หมู่ที่ 6 | 62,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแม่สุขวังเหนือ หมู่ที่ 7 | 102,000 | - | - | - | / | - | - | กองช่าง |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.ด้วยแอสฟัสติกส์คอนกรีตซอย 1 บ้านแม่ม่า หมู่ที่ 1 | 400,000 | - | - | / | - | - | 17มี.ค.68 ถึง15พ.ค.68 | กองช่าง |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังซ้าย | 80,000 | 78,800 | / | - | - | - | 18ต.ค.67ถึง16พ.ย.67 | กองช่าง |  |

-11-

|  |
| --- |
|  |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1. กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาแหล่งน้ำ

 (1)แผนงานวิศวกรรมโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้(บาท) | งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท) | ผลการดำเนินงาน | วันที่เริ่มและสิ้นสุดสัญญา | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ |
| 1 | โครงการรางไร้ท่อด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ที่ 8 | 125,000 | 103,000 | / | - | - | - | 20ม.ค.68ถึง18ก.พ.68 | กองช่าง |  |